2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น   กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.  2569

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง   อำเภอบ่อพลอย   จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการติดตั้งราวกันตกถนน (GUARD RAIL) บริเวณรางระบายน้ำ บ้านนางโสธนพิศ โพพันธ์ และพวก | จ่ายเป็นค่าติดตั้งราวกันตกถนน ปริมาณงาน ติดตั้ง GUARD RAIL ยาว 214 เมตร สูง 0.75 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 498,000 | หมู่ที่ 1 บ้านไร่เจริญ ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 498,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลุมรัง 1 (บ้านบ่อเหียง ซอย 3) ถึง ฝายทดน้ำ (ตอน 3) | จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 495,000 | หมู่ที่ 2 บ้านบ่อเหียง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขาม ถึง บ้านหนองไก่ชุม (ซอยบ้านนายธนยศ แซ่ลิ้ม และพวก) (ตอน 2) | จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 495,000 | หมู่ที่ 3 บ้านงาม ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 990,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

|  | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย หลุมรัง 36 (ซอยศรีเหรา และพวก) | จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 276,000 | หมู่ที่ 4 บ้านยางสูง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองหมู ถึง ห้วยกระบอก | จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง ปริมาณงาน แบบผิวจราจรชนิดแคพซีล กว้าง 6 เมตร ยาว 335 เมตร หรือรวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,010 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 498,000 | หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 774,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังศาลพ่อปู่ฤษีตาไฟ | จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 117,000 | หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุข ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านป้านิด ถึง ศาลเจ้าบ้านลำเหย | จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 492,000 | หมู่ที่ 8 บ้านลำเหย ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 609,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายซอยบ้านอาจารย์ทอง และพวก | จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 120,000 | หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่ชุม ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายซอยคล้ำสุข | จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 240 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 247,000 | หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่ชุม ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 367,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเต็ง ถึง บ้านหนองหว้า (ตอนที่ 3) | จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 790 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 498,000 | หมู่ที่ 10 บ้านหนองเต็ง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายซอยไร่ตาเต็ก นายพิชัย ตั้งพงษ์พัฒนา และพวก | จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 820 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.20 เมตร ใช้ลูกรังเกรดอัดแน่น จำนวน 656 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 6 ท่อน รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 261,000 | หมู่ที่ 11 บ้านไร่ใหม่ ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 759,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนางแจ้ง ศรีปานนาค และพวก | จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 840 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 495,000 | หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมคลองวังกลาด | จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 840 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 495,000 | หมู่ที่ 14 บ้านวังเงิน ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 990,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายสมนึก บัวประคอง และพวก | จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 840 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 495,000 | หมู่ที่ 15 บ้านจงเจริญ ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่พัฒนา ถึง บ้านยางสูง (ตอน 3) | จ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 495,000 | หมู่ที่ 16 บ้านจัดสรร ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 990,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บริเวณสามแยกเขาจันทร์ | จ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ปริมาณงาน เทลานคอนกรีตพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร หนา 0.12 เมตร พร้อมรางระบายน้ำรูปตัว U ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 25 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 495,000 | หมู่ที่ 18 บ้านถ้ำผาวังจันทร์ ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 495,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02