แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาแหล่งน้ำ

2.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2569 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล จุดบ้านนายกิตติศักดิ์ แก้วงามประเสริฐ และพวก | จ่ายเป็นค่าจ้างเจาะบ่อน้ำบาดาล ปริมาณงาน ขนาด Ø 4 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร หรือปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม.ชั่วโมง ใช้ท่อพีวีซี ชั้น 13.5 พร้อมลงปั๊มซับเมิร์ส ขนาด 2 แรงม้า รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 211,000 | หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุขตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน จุดบ้านนายสมาน ใคร่ครวญ และพวก | จ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาหมู่บ้าน ปริมาณงาน วางท่อจ่ายน้ำ พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 800 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 86,000 | หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่ชุม ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 297,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 3 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จุดหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง | จ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ปริมาณงาน รื้อถอนอาคารเดิม และถมดินภายในบริเวณพื้นที่ กว้าง 18 เมตร ยาว 30 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 1.20 เมตร และติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 25 เมตร พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดกรองได้ไม่น้อยกว่า 30 แกลลอน/นาที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 795,000 | หมู่ที่ 5 บ้านหลุมรัง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการขุดลอกร่องน้ำสาธารณะ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ | จ่ายเป็นค่าจ้างขุดลอก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3 เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 500 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 58,000 | หมู่ที่ 11 บ้านไร่ใหม่ ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 853,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |