ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.01

2.1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง   อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน | 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 20 | 100 | 4,878,800 | 100 | กองช่าง |
| รวม |  |  | 20 | 100 | 4,878,800 | 100 | 1 กอง |

แบบ ผด.02

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น   กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.  2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง   อำเภอบ่อพลอย   จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายในหมู่บ้านไร่เจริญ หมู่ที่ 1 บ้านไร่เจริญ | ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.2 เมตร ใช้ลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน 280 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 36,600 | หมู่ที่ 1 บ้านไร่เจริญ ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 36,600 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมปรับปรุงไหล่ทาง สายบ้านไร่เจริญ ถึง บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 1 บ้านไร่เจริญ | ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมปรับปรุงไหล่ทาง ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,280 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมปรับปรุงไหล่ทาง กว้าง 1.5 เมตร ยาว 12 เมตร ลึก 3 เมตรใช้หินคลุกเกลี่ยแต่งเรียบพร้อมบดอัด จำนวน1,176 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามประมาณการงาก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 1,093,000 | หมู่ที่ 1 บ้านไร่เจริญ ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายในหมู่บ้านหนองขาม หมู่ที่ 3 บ้านหนองขาม | ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ใช้ลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน 270 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 33,900 | หมู่ที่ 3 บ้านหนองขาม ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 1,126,900 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านหนองขาม ถึงบ้านสามยอด หมู่ที่ 3 บ้านหนองขาม | จ้างค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ใช้หินคลุกเกลี่ยแต่งเรียบพร้อมบดอัด จำนวน 900 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 830,000 | หมู่ที่ 3 บ้านหนองขาม ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายในหมู่บ้านยางสูง หมู่ที่ 4 บ้านยางสูง | ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.2 เมตร ใช้ลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน 900 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 120,200 | หมู่ที่ 4 บ้านยางสูง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายในหมู่บ้านหลุมรัง หมู่ที่ 5 บ้านหลุมรัง | ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ใช้ลูกรังเกลี่ย แต่งเรียบ จำนวน 1,020 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 125,400 | หมู่ที่ 5 บ้านหลุมรัง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 1,075,600 |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 7 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายในหมู่บ้านหนองหมู หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู | ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.2 เมตร ใช้ลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน 960 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 125,700 | หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายในหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุข | ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.2 เมตร ใช้ลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน 780 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 98,000 | หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุข ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายในหมู่บ้านลำเหย หมู่ที่ 8 บ้านลำเหย | ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ใช้ลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน 450 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 52,900 | หมู่ที่ 8 บ้านลำเหย ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 276,600 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 10 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายในหมู่บ้านหนองไก่ชุม หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่ชุม | ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.2 เมตร ใช้ลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน 720 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 88,500 | หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่ชุม ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายในหมู่บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ 10 บ้านหนองเต็ง | ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ใช้ลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน 540 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 70,700 | หมู่ที่ 10 บ้านหนองเต็ง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายในหมู่บ้านไร่ใหม่ หมู่ที่ 11 บ้านไร่ใหม่ | ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.5 เมตร ใช้ลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน 1,050 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 151,300 | หมู่ที่ 11 บ้านไร่ใหม่ ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 310,500 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหุบพริก หมู่ที่ 11 บ้านไร่ใหม่ | จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ใช้หินคลุกเกลี่ยแต่งเรียบพร้อมบดอัด จำนวน 1,500 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 1,385,000 | หมู่ที่ 11 บ้านไร่ใหม่ ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้านวังทอง หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง | ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.2 เมตร ใช้ลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน 1,140 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 140,200 | หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน บ้านงาม หมู่ที่ 13 บ้านงาม | ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.1 เมตร ใช้ลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน 630 ลูกบาศก์-เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 77,500 | หมู่ที่ 13 บ้านงาม ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 1,602,700 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 16 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายในหมู่บ้าน วังเงิน หมู่ที่ 14 บ้านวังเงิน | ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.2 เมตร ใช้ลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน 420 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 52,400 | หมู่ที่ 14 บ้านวังเงิน ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายในหมู่บ้านจงเจริญ หมู่ที่ 15 บ้านจงเจริญ | ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 2.5 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ใช้ลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน 225 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 28,800 | หมู่ที่ 15 บ้านจงเจริญ ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายในหมู่บ้านจัดสรร หมู่ที่ 16 บ้านจัดสรร | ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.2 เมตร ใช้ลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน 480 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 61,500 | หมู่ที่ 16 บ้านจัดสรร ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 142,700 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 19 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายในหมู่บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 17 บ้านไร่พัฒนา | ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 2.5 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.2 เมตร ใช้ลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน 1,100 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 146,900 | หมู่ที่ 17 หมู่บ้านไร่พัฒนาตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวักาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายในหมู่บ้านถ้ำผาวังจันทร์ หมู่ที่ 18 บ้านถ้ำผาวังจันทร์ | ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.2 เมตร ใช้ลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน 1,200 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 160,300 | หมู่ที่ 18 บ้านถ้ำผาวังจันทร์ ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 307,200 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| รวมทั้งหมด 20 โครงการ |  |  | 4,878,800 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.01

2.1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง   อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน | 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 3 | 100 | 4,878,800 | 100 | กองช่าง |
| รวม |  |  | 3 | 100 | 2,361,500 | 100 | 1 กอง |

แบบ ผด.02

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น   กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.  2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง   อำเภอบ่อพลอย   จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | ค่าก่อสร้างอาคาร ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 10 เมตร และ รางระบายน้ำ รูปตัว U ขนาดปากกว้าง 0.4 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.5 เมตร ยาว 30 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อตัวอักษรอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จำนวน 1 ชุด และติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU จำนวน 2 ชุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 1,794,000 | องค์การบริหาร ส่วนตำบลหลุมรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 1,794,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2 | โครงการต่อเติมอาคาอเนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | ค่าต่อเติมอาคาร ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 16 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 173,500 | องค์การบริหาร ส่วนตำบลหลุมรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างหอถังประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | ค่าก่อสร้างหอถังประปา ปริมาณงาน ติดตั้งหอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร สูง 12 เมตร พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดกรองได้ไม่น้อยกว่า 30 แกลลอน/นาที พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 394,000 | หมู่ที่ 18 บ้านถ้ำผาวังจันทร์ ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 567,500 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| รวมทั้งหมด 3 โครงการ |  |  | 2,361,500 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.01

2.1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 3 และ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง   อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน | 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 17 | 100 | 4,623,000 | 100 | กองช่าง |
| รวม |  |  | 17 | 100 | 4,623,000 | 100 | 1 กอง |

แบบ ผด.02

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น   กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ 3 และ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.  2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง   อำเภอบ่อพลอย   จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายอภิสิทธิ์ ศักดิ์ศรีสกุล และพวก หมู่ที่ 2 บ้านบ่อเหียง | ค่าก่อสร้างระบบประปา ปริมาณงาน เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 4 นิ้ว ปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ใช้ท่อพีวีซี ชั้น 13.5 พร้อมลงปั๊มซับเมิร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า ติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร พร้อมฐานรากแบบแผ่ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ ติดตั้งถังกรองน้ำ บอลวาล์ว ขนาด Ø 2 ½ นิ้ว จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 498,000 | หมู่ที่ 2 บ้านบ่อเหียง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 498,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2 | โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านบ่อเหียง | ค่าขุดลอก ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 คลองกว้างเฉลี่ย 11 เมตร ท้องคลองกว้าง เฉลี่ย 8 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ยาว 160 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,280 ลบ.ม ช่วงที่ 2 คลองกว้างเฉลี่ย 7 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ยาวหน้า 140 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 1,050 ลบ.ม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 144,000 | หมู่ที่ 2 บ้านบ่อเหียง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จุดบ้านนางดอกไม้ บุญมานุช และพวก หมู่ที่ 4 บ้านยางสูง | ค่าปรับปรุงระบบประปา ปริมาณงาน วางท่อจ่ายน้ำ พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 280 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง | 35,000 | หมู่ที่ 4 บ้านยางสูง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 179,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายณัฐวุฒิ บริรักษ์ปฐมวี และพวก หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู | ค่าจ้างก่อสร้างระบบประปา ปริมาณงาน ติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร พร้อมฐานรากแบบแผ่ วางท่อจ่ายน้ำพีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 150 เมตร ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ ติดตั้งถังกรองน้ำ บอลวาล์ว ขนาด Ø 2 นิ้ว จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 474,000 | หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ จุดหน้าฝายน้ำล้นบ้านหนองหมู หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู | ค่าขุดลอก ปริมาณงาน คลองกว้างเฉลี่ย 8 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 5.5 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร หน้าฝายยาว 30 เมตร หลังฝายยาว 80 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 1,072.5 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 46,000 | หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 520,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) |  | สถานที่ ดำเนินการ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย |  | พ.ค |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  |  |  |
| 6 | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู | ค่าขุดลอก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,602 ลบ.ม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 133,000 |  | หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จุดบ้านนายสมพงษ์ พุทธศรี หมู่ที่ 10 บ้านหนองเต็ง | ค่าปรับปรุงระบบประปา ปริมาณงาน ติดตั้งถังกรองน้ำใช้แบบสแตนเลส 60 นิ้ว (150x150 เซ็นติเมตร) หนา 4 มิลลิเมตร พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำที่อยู่ในถัง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 175,000 |  | หมู่ที่ 10 บ้านหนองเต็ง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  | 308,000 |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 8 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จุดบ้านนางพัดชา และพวก หมู่ที่ 11 บ้านไร่ใหม่ | ค่าปรับปรุงระบบประปา ปริมาณงาน วางท่อจ่ายน้ำ พีวีซี ขนาด Ø 2 ½ นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 700 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 107,000 | 11 บ้านไร่ใหม่ ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม บริเวณถนนสายบ้านวังทอง ถึง บ้านไร่เจริญ หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง | ค่าปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 15 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร หรือรวมพื้นที่เรียงหินไม่น้อยกว่า 90 ตร.มพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 130,000 | หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 237,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 10 | โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ จุดหน้าฝายน้ำล้นบ้านนายมานัส สีดี หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง | ค่าขุดลอก ปริมาณงาน คลองกว้างเฉลี่ย 13 เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย 10 เมตรลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ยาว 150 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,587.5 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 112,000 | หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ จุดลำห้วยสาธารณะบริเวณแยกวังกลาด หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง | ค่าขุดลอก ปริมาณงาน คลองกว้างเฉลี่ย 13 เมตร ท้องคลอง กว้างเฉลี่ย 10 เมตรลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ยาว 150 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,587.5 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 112,000 | หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 224,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 12 | โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน จุดบ้านหนองหมู ถึง บ้านจัดสรร หมู่ที่ 16 บ้านจัดสรร | ค่าจ้างขยายเขตประปา ปริมาณงาน วางท่อจ่ายน้ำ พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 700 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 76,000 | หมู่ที่ 16 บ้านจัดสรร ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขาม ถึง บ้านสามยอด หมู่ที่ 3 บ้านหนองขาม | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 1,052,000 | หมู่ที่ 3 บ้านหนองขาม ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 1,128,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหัววัง หมู่ที่ 4 บ้านยางสูง | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 155 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้าง ข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 389,000 | หมู่ที่ 4 บ้านยางสูง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวสะพานบ้านลำเหย ถึงบ้านนายเปเล่ หมู่ที่ 8 บ้านลำเหย | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 130 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้าง ข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 443,000 | หมู่ที่ 8 บ้านลำเหย ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 832,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายซอยบ้านนายปิ่น มิเกลี้ยง และพวก หมู่ที่ 15 บ้านจงเจริญ | ค่าก่อสร้างถนนลาดยาง ปริมาณงาน ผิวจราจรชนิดแคพซีล กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร รวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 492,000 | หมู่ที่ 15 บ้านจงเจริญ ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่พัฒนา ถึง บ้านหนองกร่าง หมู่ที่ 17 บ้านไร่พัฒนา | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 63 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 378 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้าง ข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 225,000 | หมู่ที่ 17 บ้านไร่พัฒนา ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 717,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| รวมทั้งหมด 17 โครงการ |  |  | 4,623,000 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.01

2.1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 4 และ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง   อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน | 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 14 | 100 | 5,618,000 | 100 | กองช่าง |
| รวม |  |  | 14 | 100 | 5,618,000 | 100 | 1 กอง |

แบบ ผด.02

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น   กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 4 และ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.  2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง   อำเภอบ่อพลอย   จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จุดบ้านนายเสมอ ตันสุวรรณ และพวก หมู่ที่ 1 บ้านไร่เจริญ | ปริมาณงาน รางระบายน้ำรูปตัว U ขนาดปากกว้าง 0.4 เมตรลึกเฉลี่ย 0.5 เมตร ยาว 70 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 250,000 | หมู่ที่ 1 บ้านไร่เจริญ ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านหนองหมู ถึง เขาอินทรีย์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู | ปริมาณงาน กว้าง 6 เมตร ยาว 485 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 630 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 499,000 | หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 749,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายซอยหลังโรงเรียนบ้านยางสูง ถึง สายบ้านหนองแกใน หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุข | ปริมาณงาน ชนิดแคพซีล กว้าง 4 เมตร ยาว 380 เมตร หรือรวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,520 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 389,000 | หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุข ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนางบรรจง บัวเขียว และพวก หมู่ที่ 11 บ้านไร่ใหม่ | ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่อบต.หลุมรัง กำหนด | 400,000 | หมู่ที่ 11 บ้านไร่ใหม่ ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการติดตั้งราวกันตกถนน (GUARD RAIL) ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านงาม | ปริมาณงาน GUARD RAIL ยาว 143 เมตร สูง 0.75 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 344,000 | หมู่ที่ 13 บ้านงาม ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 1,133,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) |  | สถานที่ ดำเนินการ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  | พ.ศ. 2566 |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย |  | พ.ค |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนาย บุญส่ง จีนจันทร์ และพวก หมู่ที่ 14 บ้านวังเงิน | ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 83 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 332 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 200,000 |  | หมู่ที่ 14 บ้านวังเงิน ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนางสาวธรรญธร เปี่ยมศักดา และพวก หมู่ที่ 18 บ้านถ้ำผาวังจันทร์ | ปริมาณงาน เจาะบ่อบาดาล ขนาด ø 4 นิ้ว ปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ใช้ท่อพีวีซี ชั้น 13.5 พร้อมลงปั้มซับเมิร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า ติดตั้งหอถังแชมเปญ ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร สูง 12 เมตร พร้อมฐานรากแบบแผ่ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ ติดตั้งถังกรองน้ำ บอลวาล์ว ขนาด ø 2 ½ นิ้ว จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 498,000 |  | หมู่ที่ 18 บ้านถ้ำผาวังจันทร์ ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  | 698,000 |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 8 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายซอยหนองไม้ตรอก หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่ชุม | ปริมาณงาน แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 399,000 | 11 บ้านไร่ใหม่ ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ จุดบ้านนางจันทรา ทองสกุล และพวก หมู่ที่ 1 บ้านไร่เจริญ | ปริมาณงาน กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ลึก 5 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 38,000 | หมู่ที่ 1 บ้านไร่เจริญตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 437,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขาม ถึง บ้านสามยอด หมู่ที่ 3 บ้านหนองขาม | ปริมาณงาน กว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 1,052,000 | หมู่ที่ 3 บ้านหนองขามตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหัววัง หมู่ที่ 4 บ้านยางสูง | ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 155 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้าง ข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 389,000 | หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 1,441,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวสะพานบ้านลำเหย ถึงบ้านนายเปเล่ หมู่ที่ 8 บ้านลำเหย | ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 130 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้าง ข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 443,000 | หมู่ที่ 8 บ้านลำเหย ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายซอยบ้าน นายปิ่น มิเกลี้ยง และพวก หมู่ที่ 15 บ้านจงเจริญ | ปริมาณงาน ผิวจราจรชนิดแคพซีล กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร รวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 492,000 | หมู่ที่ 15 บ้านจงเจริญตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 935,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่พัฒนา ถึง บ้านหนองกร่าง หมู่ที่ 17 บ้านไร่พัฒนา | ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 63 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 378 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้าง ข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 225,000 | หมู่ที่ 17 บ้านไร่พัฒนาตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 225,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| รวมทั้งหมด 14 โครงการ |  |  | 5,618,000 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |