ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.01

2.1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง   อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน | 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 8 | 100 | 3,768,000 | 100 | กองช่าง |
| รวม |  |  | 8 | 100 | 3,768,000 | 100 | 1 กอง |

แบบ ผด.02

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น   กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.  2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง   อำเภอบ่อพลอย   จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | . โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านบ่อเหียง ถึง บ้านจัดสรร หมู่ที่ 2 บ้านบ่อเหียง | ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 640 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 480 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 495,000 | หมู่ที่ 2 บ้านบ่อเหียง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 495,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชอบ ม่วงแก้ว ถึง บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านยางสูง | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 1,019,000 | หมู่ที่ 4 บ้านยางสูง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายซอยศักดิ์อรุณชัย หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่ชุม | ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 464,000 | หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่ชุมตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 1,483,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

|  | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านหนองเต็ง ถึง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 10 บ้านหนองเต็ง | ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 154,000 | หมู่ที่ 10 บ้านหนองเต็งตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังทอง ถึง บ้านงาม หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 495,000 | หมู่ที่ 4 บ้านยางสูง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 649,000 |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจงเจริญใต้ ถึง จงเจริญเหนือ หมู่ที่ 15 บ้านจงเจริญ | ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ใช้ลูกรังเกลี่ย แต่งเรียบ จำนวน 1,020 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 464,000 | หมู่ที่ 15 บ้านจงเจริญตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านถ้ำผาวังจันทร์ | ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 420 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 433,000 | หมู่ที่ 18 บ้านถ้ำผาวังจันทร์ ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 897,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | แบบ ผด.02 พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 8 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายภายในตำบลหลุมรัง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 | ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง ปริมาณงาน หมู่ที่ 1 บ้านไร่เจริญ จำนวน 2 สายทาง - สายทางที่ 1 สายซอยหลังโรงเรียนบ้านไร่เจริญ กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.25 เมตร ใช้ลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน 300 ลูกบาศก์เมตร - สายทางที่ 2 สายซอยบ้านนายณัฐพล ตั้งพงศ์พัฒนา และพวก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.25 เมตร ใช้ลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน 200 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู จำนวน 2 สายทาง -สายทางที่ 1 สายซอยบ้านนายยุทธนา วันดี ถึง บ้านนายจีน เกิดแย้ม และพวก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.25 เมตร ใช้ลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน 250 ลูกบาศก์เมตร - สายทางที่ 2 สายหน้าฟาร์มไก่ ถึง บ้านจัดสรร กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.25 เมตร ใช้ลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน 200 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุข สายบ้านนายภิญโญ เซี่ยงเจ้น และพวก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.25 เมตร ใช้ลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน 300 ลูกบาศก์เมตร รวมใช้ลูกรังเกลี่ยแต่งเรียบทั้งหมด จำนวน 1,250 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 244,000 | หมู่ที่ 1 บ้านไร่เจริญ หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุข ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 244,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.01

2.1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง   อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน | 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 50 | 229,000 | 79.54 | กองช่าง |
| 2. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2.1 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | แผนงานเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 1 | 50 | 58,900 | 20.46 | กองช่าง |
| รวม |  |  | 2 | 100 | 287,900 | 100 | 1 กอง |

แบบ ผด.02

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น   กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.  2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง   อำเภอบ่อพลอย   จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการปรับปรุงถนนน้ำล้น บริเวณถนนน้ำล้นสวนทุเรียน หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู | ค่าปรับปรุงถนนน้ำล้น ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 12 เมตร ยาว 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร หรือรวมพื้นที่เรียงหินไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 229,000 | หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 229,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

8.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานเกษตร

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ บริเวณลำห้วยสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านไร่เจริญ | ค่าขุดลอก ปริมาณงาน จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 บริเวณบ้านนางมงคล คำคุ้ม และพวก ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 8 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 45 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 270 ลูกบาศก์เมตร จุดที่ 2 บริเวณไร่นายสมศักดิ์ วรรธนผลากูล และพวก ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 8 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 160 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,120 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 58,900 | หมู่ที่ 1 บ้านไร่เจริญ ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 58,900 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.01

2.1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 3 และ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง   อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน | 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 14 | 93.33 | 5,426,000 | 93.05 | กองช่าง |
| 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 7.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 6.67 | 405,000 | 6.95 | กองช่าง |
| รวม |  |  | 15 | 100 | 5,831,000 | 100 | 1 กอง |

แบบ ผด.02

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น   กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ 3 และ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.  2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง   อำเภอบ่อพลอย   จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการติดตั้งราวกันตกถนน (GUARD RAIL) บริเวณรางระบายน้ำ บ้านนายเสมอ ตันสุวรรณ และพวก หมู่ที่ 1 บ้านไร่เจริญ | ค่าติดตั้งราวกันตกถนน ปริมาณงาน ติดตั้ง GUARD RAIL ยาว 168 เมตร สูง 0.75 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 422,000 | หมู่ที่ 1 บ้านไร่เจริญ ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 422,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขาม ถึง บ้านสามยอด (ตอน 2) หมู่ที่ 3 บ้านหนองขาม | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 353 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,118 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 1,499,000 | หมู่ที่ 3 บ้านหนองขาม ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 1,499,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหลุมรัง | ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ปริมาณงาน รางระบายน้ำรูปตัว U จำนวน 7 จุด จุดที่ 1 กว้าง 0.4 เมตร ยาว 6.5 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.5 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 0.4 เมตร ยาว 7.5 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.5 เมตร จุดที่ 3 กว้าง 0.4 เมตร ยาว 31 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.5 เมตร จุดที่ 4 กว้าง 0.4 เมตร ยาว 6 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.5 เมตร จุดที่ 5 กว้าง 0.4 เมตร ยาว 56 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.5 เมตร จุดที่ 6 กว้าง 0.4 เมตร ยาว 12 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.5 เมตร และจุดที่ 7 กว้าง 0.4 เมตร ยาว 4 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.5 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 331,000 | หมู่ที่ 5 บ้านหลุมรัง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 331,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) |  | สถานที่ ดำเนินการ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย |  | พ.ค |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายซอยบ้านนายยอง แย้มฉ่ำไพร และพวก หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุข | ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 175 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 105 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 110,000 |  | หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุข ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายซอยบ้านนายสมพล ทับทอง และพวก หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุข | ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 128 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 77 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 79,000 |  | หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุข ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  | 189,000 |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายซอยบ้านนายสีเมือง จันทร์พิษ ถึง บ้านนางเกษร สุดใจ และพวก หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุข | ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 210 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 216,000 | หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุข ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย หลุมรัง 23 (บ้านหนองไก่ชุม ซอย 1) หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่ชุม | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 487,000 | หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่ชุม ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 703,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย หลุมรัง 30 หมู่ที่ 13 บ้านงาม | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 725 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 485,000 | หมู่ที่ 13 บ้านงาม ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างเรียงหินใหญ่กันน้ำเซาะ บริเวณถนนสายทางเข้าศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 16 บ้านจัดสรร | ค่าก่อสร้างเรียงหิน ปริมาณงาน เรียงหินใหญ่ยาแนวกันน้ำเซาะไหล่ทาง กว้าง 1 เมตร ยาว 21 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 23,000 | หมู่ที่ 16 บ้านจัดสรร ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 508,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณศาลอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านยางสูง | ค่าก่อสร้างระบบประปา ปริมาณงาน ติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 25 เมตร พร้อมฐานรากแบบแผ่ และติดตั้งตู้ควบคุมอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 498,000 | หมู่ที่ 4 บ้านยางสูง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 498,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณไร่นายประเสริฐ ตระกูลโอสถ และพวก หมู่ที่ 15 บ้านจงเจริญ | ค่าก่อสร้างระบบประปา ปริมาณงาน เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 4 นิ้ว ปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ใช้ท่อพีวีซี ชั้น 13.5 พร้อมปั๊มซับเมิร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า ติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร พร้อมฐานรากแบบแผ่ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ และ ติดตั้งถังกรองน้ำ บอลวาล์ว ขนาด Ø 2 ½ นิ้ว จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 497,000 | หมู่ที่ 15 บ้านจงเจริญตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 497,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 12 | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเต็ง ถึง บ้านสามยอด (ตอน 1) หมู่ที่ 10 บ้านหนองเต็ง | ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปริมาณงาน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVER – LAY) กว้าง 6 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,380 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 499,000 | หมู่ที่ 10 บ้านหนองเต็ง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จุดบ้านนายมนัส สีดี และพวก หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง | ค่าปรับปรุงระบบประปา ปริมาณงาน ติดตั้งถังกรองน้ำ บอลวาล์ว ขนาด Ø 2 ½ นิ้ว จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 95,000 | หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 594,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 14 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จุดศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 18 บ้านถ้ำผาวังจันทร์ | ค่าปรับปรุงระบบประปา ปริมาณงาน ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดกรองได้ไม่น้อยกว่า 30 แกลลอน/นาที วางท่อจ่ายน้ำ พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 780 เมตร พร้อมประสานท่อภายในระบบประปา รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 185,000 | หมู่ที่ 18 บ้านถ้ำผาวังจันทร์ ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 185,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ

(1) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างอาคารทรงโดม บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่เจริญ หมู่ที่ 1 บ้านไร่เจริญ | ค่าก่อสร้างอาคารทรงโดม ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร หลังคาทรงโดม รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 405,000 | หมู่ที่ 1 บ้านไร่เจริญ ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 405,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.01

2.1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง   อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน | 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 6 | 43.0 | 1,965,000 | 52.28 | กองช่าง |
| 2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาแหล่งน้ำ | 2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 5 | 35.71 | 709,000 | 18.86 | กองช่าง |
| 4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม | 4.1 การพัฒนาสังคม | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 7.14 | 295,000 | 7.85 | กองช่าง |
| 6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร | 6.1 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 1 | 7.14 | 296,000 | 7.87 | กองช่าง |
| 8. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 8.1 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | แผนงานเกษตร | 1 | 7.14 | 494,000 | 13.14 | กองช่าง |
| รวม |  |  | 14 | 100 | 3,759,000 | 100 | 1 กอง |

แบบ ผด.02

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น   กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.  2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง   อำเภอบ่อพลอย   จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการปรับปรุงถนนน้ำล้น บริเวณลำห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านไร่เจริญ | ค่าปรับปรุงถนนน้ำล้น ปริมาณงาน จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 บริเวณไร่นายทนง มาลัย และพวก กว้างเฉลี่ย 14 เมตร ยาว 15 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร หรือรวมพื้นที่เรียงหินไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร จุดที่ 2 บริเวณไร่นายวงษ์ กองม่วง กว้างเฉลี่ย 13 เมตร ยาว 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร หรือรวมพื้นที่เรียงหินไม่น้อยกว่า 130 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 390,000 | หมู่ที่ 1 บ้านไร่เจริญ ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 390,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านหนองหมู ถึง เขาอินทรีย์ (ตอน 2) หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู | ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณงาน กว้าง 6 เมตร ยาว 485 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 654.75 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 458,000 | หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างเรียงหินใหญ่กันน้ำเซาะ บริเวณถนนสายบ้านนายจีน เกิดแย้ม และพวก หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู | ค่าก่อสร้างเรียงหิน ปริมาณงาน เรียงหินใหญ่ยาแนวกันน้ำเซาะไหล่ทาง กว้าง 1.2 เมตร ยาว 55 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 66 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 60,000 | หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 518,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยหลุมรัง 45 ถึง บ้านนายเสถียร ลิ้มกลั่นดี และพวก หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุข | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.5 ม. หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 454,000 | หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุข ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายซอยหลุมรัง 25 (บ้านหนองไก่ชุม ซอย 2) หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่ชุม | ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 720 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 489,000 | หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่ชุม ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 943,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) |  | สถานที่ ดำเนินการ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย |  | พ.ค |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายประยูร สวนดอกไม้ และพวก หมู่ที่ 14 บ้านวังเงิน | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.5 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 114,000 |  | หมู่ที่ 14 บ้านวังเงิน ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  | 114,000 |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |

แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาแหล่งน้ำ

2.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน จุดบ้านนายสนิทสร้อยทอง และพวก หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุข | ค่าขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ปริมาณงาน วางท่อจ่ายน้ำ พีวีซี ขนาด Ø 2 ½ นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 520 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 89,000 | หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุข ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน จุดบ้าน นางมินตรา แสนชา และพวก หมู่ที่ 8 บ้านลำเหย | ค่าขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ปริมาณงาน วางท่อจ่ายน้ำ พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 568 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด (กองช่าง) | 71,000 | หมู่ที่ 8 บ้านลำเหย ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 160,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 3 | โครงการขุดลอกสระสาธารณะ บริเวณสี่แยกสระหลวง หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุข | ค่าขุดลอก ปริมาณงาน กว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,900 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 140,000 | หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุข ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จุดบ้านนายบุญมา เสลาหอม และพวก หมู่ที่ 8 บ้านลำเหย | ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ปริมาณงาน ติดตั้ง หอถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรง แชมเปญ ขนาดความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร สูง 15 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 376,000 | หมู่ที่ 8 บ้านลำเหย ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 516,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 5 | โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น บริเวณไร่นายวัฒนา ช้างถม และพวก หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง | ค่าปรับปรุงฝายน้ำล้น ปริมาณงาน เสริมคอนกรีตหลังฝายกว้าง 0.5 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.5 เมตร และเรียงหินใหญ่ยาแนวปูนทราย กว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร ลึก 1.5 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 33,000 | หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 33,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง หมู่ที่ 5 บ้านหลุมรัง | ค่าปรับปรุงอาคาร ปริมาณงาน กว้าง 16.5 เมตร ยาว 26 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 295,000 | หมู่ที่ 5 บ้านหลุมรัง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 295,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณด้านหลังบ้านพักองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง หมู่ที่ 5 บ้านหลุมรัง | ค่าก่อสร้างรั้ว ปริมาณงาน ความยาว 38.3 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 296,000 | บ้านพักพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 296,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ บริเวณลำห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 4 บ้านยางสูง | ค่าขุดลอก ปริมาณงาน จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 บริเวณลำห้วยข้างแท้งค์ประปาบ้าน นางกวน คล้ายเจ็ก ถึง ทางแยกหนองรี ขนาดปากกว้าง 6 เมตร ก้นกว้าง 3 เมตร ลึก 1.5 เมตร ยาว 260 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,755 ลูกบาศก์เมตร จุดที่ 2 บริเวณสามแยกห้วยยาง ถึง นานายตุ๊ ประกอบธรรม ขนาดปากกว้าง 6 เมตร ก้นกว้าง 3 เมตร ลึก 1.5 เมตร ยาว 1,460 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,855 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง | 494,000 | หมู่ที่ 4 บ้านยางสูง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 494,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.01

2.1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง   อำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน | 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 17 | 80.95 | 6,272,000 | 85.19 | กองช่าง |
| 2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค | 2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 4 | 19.05 | 1,090,700 | 14.81 | กองช่าง |
| รวม |  |  | 21 | 100 | 7,362,700 | 100 | 1 กอง |

แบบ ผด.02

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น   กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.  2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง   อำเภอบ่อพลอย   จังหวัดกาญจนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านไร่เจริญ ถึง บ้านไร่พัฒนา (สายข้างบ้านนายเม้ง) หมู่ที่ 1 บ้านไร่เจริญ | ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร ใช้ลูกรังเกรดอัดแน่น จำนวน 960 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 383,000 | หมู่ที่ 1 บ้านไร่เจริญ ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 383,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลุมรัง 38 (ซอยข้างบ้านโก้ฑูรย์ และพวก) หมู่ที่ 4 บ้านยางสูง | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 495,000 | หมู่ที่ 4 บ้านยางสูง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยบ้านนายพวน สระทองด้วง และพวก หมู่ที่ 5 บ้านหลุมรัง | ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 775 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร ใช้ลูกรังเกรดอัดแน่น จำนวน 465 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 185,000 | หมู่ที่ 5 บ้านหลุมรัง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 680,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยฟาร์มหมูน้องใหม่ หมู่ที่ 5 บ้านหลุมรัง | ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 680 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร ใช้ลูกรัง เกรดอัดแน่น จำนวน 408 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 165,000 | หมู่ที่ 5 บ้านหลุมรัง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนางสมเชย ผิวขำ และพวก หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 495,000 | หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 660,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) |  | สถานที่ ดำเนินการ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย |  | พ.ค |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหมู ถึง บ้านจัดสรร (สายล่างฟาร์มไก่) หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 495,000 |  | หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายซอยสิริมงคลนิมิตร หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู | ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 295 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 177 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 185,000 |  | หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  | 680,000 |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) |  | สถานที่ ดำเนินการ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย |  | พ.ค |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและท่อลอดเหลี่ยม สายซอยบ้านนางจำเนียร หนองบัวดี และพวก หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุข | ค่าก่อสร้างถนนลูกรังและท่อลอดเหลี่ยม ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 660 ลูกบาศก์เมตร และท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 2 ช่องทาง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 474,000 |  | หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุข ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายซอยบ้านเจ้ยา และพวก หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่ชุม | ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร ใช้ลูกรังเกรดอัดแน่น จำนวน 480 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่อบต.หลุมรัง กำหนด | 190,000 |  | หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่ชุม ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  | 664,000 |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) |  | สถานที่ ดำเนินการ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย |  | พ.ค |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายซอยฮวงซุ้ย หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่ชุม | ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 435 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 261 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 285,000 |  | หมู่ที่ 9 บ้านหนองไก่ชุม ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านไร่ใหม่ ถึง ถนนลาดยางสายบ้านหนองหมู หมู่ที่ 11 บ้านไร่ใหม่ | ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 471,000 |  | หมู่ที่ 11 บ้านไร่ใหม่ ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  | 756,000 |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) |  | สถานที่ ดำเนินการ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย |  | พ.ค |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังทอง ถึง ซอยดอนน้อย หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ไหล่ทาง ลงลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. หลุมรัง กำหนด | 495,000 |  | หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายเกิด ถึง บ้านนางประพิณ และพวก หมู่ที่ 13 บ้านงาม | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ไหล่ทาง ลงลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. หลุมรัง กำหนด | 495,000 |  | หมู่ที่ 13 บ้านงาม ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  | 990,000 |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) |  | สถานที่ ดำเนินการ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย |  | พ.ค |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  |  |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายจงเจริญใต้ ถึง จงเจริญเหนือ หมู่ที่ 15 บ้านจงเจริญ | ค่าก่อสร้างถนนลาดยาง ปริมาณงาน แบบผิวจราจรชนิดแคพซีล กว้าง 5 เมตร ยาว 390 เมตร รวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,950 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 469,000 |  | หมู่ที่ 15 บ้านจงเจริญตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่พัฒนา ถึง บ้านยางสูง (ตอน 4) หมู่ที่ 17 บ้านไร่พัฒนา | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 495,000 |  | หมู่ที่ 17 บ้านไร่พัฒนา ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  | 964,000 |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) |  | สถานที่ ดำเนินการ |  | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย |  | พ.ค |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  |  |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยวัดถ้ำผาวังจันทร์ ถึง บ้านนายชัยรัตน์ อาจคงหาญ และพวก หมู่ที่ 18 บ้านถ้ำผาวังจันทร์ | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. หลุมรัง กำหนด | 495,000 |  | หมู่ที่ 18 บ้านถ้ำผาวังจันทร์ ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง D.B.T.S. เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจัดสรร ถึง เหมืองแร่พนมทวน หมู่ที่ 16 บ้านจัดสรร | ค่าปรับปรุงถนนลาดยาง D.B.T.S. เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. หลุมรัง กำหนด | 492,000 |  | หมู่ที่ 16 บ้านจัดสรร ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  | 987,000 |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |

แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาแหล่งน้ำ

2.1  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จุดบ้านนายบุญเรือน เขียมอร่าม และพวก หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมู | ค่าปรับปรุงระบบประปา ปริมาณงาน วางท่อจ่ายน้ำ พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 992 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 125,000 | หมู่ที่ 6 บ้านหนองหมูตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จุดฟาร์มจรเข้ ถึง บ้านนายอุดม พิมพา หมู่ที่ 10 บ้านหนองเต็ง | ค่าปรับปรุงระบบประปา ปริมาณงาน วางท่อจ่ายน้ำ พีวีซี Ø 2 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 760 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 136,000 | หมู่ที่ 10 บ้านหนองเต็งตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 261,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.02

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนิน การแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 3 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จุดบ้านนางสมสุณี ทับหอม และพวก หมู่ที่ 12 บ้านวังทอง | ค่าปรับปรุงระบบประปา ปริมาณงาน วางท่อจ่ายน้ำ พีวีซี Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 120 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 17,700 | ที่ 12 บ้านวังทอง ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จุดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านจงเจริญ | ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ปริมาณงาน วางท่อจ่ายน้ำ พีวีซี Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 1,720 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.หลุมรัง กำหนด | 320,000 | หมู่ที่ 15 บ้านจงเจริญ ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 337,700 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |